# Buddy ShopAI 報價暨服務範圍說明書

文件日期：2026-02-21  
有效期限：30 天（至 2026-03-21）  
文件版本：v1.0

## 一、甲方（客戶）資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 公司 / 店名 |  |
| 聯絡人姓名 |  |
| 聯絡電話 |  |
| 電子信箱 |  |
| LINE 官方帳號 |  |
| 社群連結（IG/官網） |  |

## 二、乙方（服務提供者）資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 服務提供者 | 曾季暘 |
| 電子信箱 | shawntseng40@gmail.com |
| 聯絡電話 | 0910-308-147 |

## 三、服務項目與範圍

### Phase 1：AI 智能客服（本次服務範圍）

#### ✅ 包含項目

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| AI 智能自動回覆 | 基於 GPT-4o-mini，24/7 自動回覆 FAQ、運費查詢、退換貨等 |
| ⚠️ 尺寸建議功能 | 待雙方確認是否納入本次範圍（2026-02-21 現場確認） |
| LINE 官方帳號串接 | Webhook 設定、LINE 訊息接收與回覆 |
| 商店知識庫客製化 | 依店家資訊建立專屬 Config（品牌個性、FAQ、退換貨、運費等） |
| Azure 雲端部署 | Functions、Storage、Key Vault、Application Insights 建置 |
| 上線測試 | 功能驗證、模擬對話測試，確保正確回覆 |
| 系統監控 | Azure App Insights 監控，異常自動通報 |
| 月度參數微調 | 每月一次 Prompt / Config 調整（含新活動、FAQ 更新） |
| 技術支援 | 異常問題排查，工作日 24 小時內回應 |

#### ❌ 不包含項目

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| Phase 2 功能 | 以圖搜圖、Google Sheets CMS、PDF 知識庫（可加購） |
| Phase 3 功能 | Shopline / EasyStore / POS 電商平台 API 串接（可加購） |
| 行銷素材製作 | 圖文貼文、廣告素材、活動設計 |
| LINE 主動推播設定 | 廣播訊息（Broadcast）規劃與發送 |
| Instagram DM 自動回覆 | 僅限 LINE，IG 自動回覆為 Phase 2 功能 |
| 人工客服代理 | 本服務為 AI 自動回覆，不含真人客服外包 |

## 四、費用明細

| 收費項目 | 金額（TWD） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 系統建置費 | $36,000 | 一次性費用，含 Azure 部署、Prompt 調教、LINE 串接、商店設定 |
| 月度維護費 | $4,500 / 月 | 自正式上線日起計算，含 Azure 雲端成本、監控、每月微調 |

### 🎁 首月優惠

簽約起首個月維護費享 **5 折優惠：2,250∗∗（限本次簽約適用）例：2026−02−21簽約，首月維護費計算區間為2/21～3/20，收2,250；3/21 起恢復正常月費 $4,500。

## 五、付款方式

| 期別 | 金額（TWD） | 付款時機 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訂金（50%） | $18,000 | 簽約當日 |  |
| 尾款（50%） | $18,000 | 正式上線驗收完成後 |  |
| 月維護費 | $4,500 | 每月 5 號前 | 首月 $2,250 |

匯款資訊：

- 戶名：曾季暘

- 銀行：國泰世華銀行（013）

- 帳號：232506122994

匯款後請截圖傳送乙方確認。

## 六、交付時程

| 里程碑 | 預計日期 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 簽約 + 現場補全資料 | 2026-02-21 | 當天現場提供 LINE Token，確認 Config 完成 |
| 系統設定完成 | 2026-02-22 | Azure 部署、LINE Webhook 串接完成，開始上線 |
| 客戶測試期 | 2026-02-23 ～ 2026-03-05 | 客戶自行測試 AI 對話，發現問題回報乙方 |
| 收尾調整 | 2026-03-06 ～ 2026-03-08 | 根據測試回饋微調，完成最終驗收 |
| 正式驗收 + 收取尾款 | 2026-03-06 ～ 2026-03-08（擇一） | 客戶確認功能正常後，完成交付並收取尾款 $18,000 |

## 七、客戶需提供資料

大部分資訊已事先收集完成，以下為確認清單：

- ✅ 店名與品牌簡介（66MRV / 88MRV 海外潮流客製化代購選貨店）

- ✅ 主要商品類別（上裝、下裝、配件、鞋款等）

- ✅ 運費與物流方式（7-11、全家，寄出後 3 天送達，週一至週五配送）

- ✅ 退換貨政策（無退貨，換貨收工本費 $200；瑕疵品免費退換）

- ✅ 常見客服問題與標準答案（已完整建立 FAQ，含斷貨、換貨、物流查詢等）

- ✅ 社群連結（Instagram @88mrv_shop、官網 66mrv.com、LINE @748bkjdc）

- ✅ 品牌語氣個性（潮流、年輕、大量 Emoji，參考 66MRV 官方風格）

- ⬜ LINE Channel Access Token（當天現場提供）

- ⬜ LINE Channel Secret（當天現場提供）

- ⬜ 目前活動或優惠資訊（如有，當天確認）

- ⚠️ 尺寸建議功能需求（當天現場確認是否納入本次範圍）

## 八、服務條款

1. 服務期間：月維護費以月計，客戶可提前 30 天書面通知終止服務；提前終止不退還剩餘月費。

2. 資料安全：客戶提供之商店資訊（FAQ、品牌資料、政策等）僅用於本服務之 AI 回覆配置，不會分享給任何第三方（包含其他客戶），亦不會用於訓練 AI 模型或其他商業用途。

3. 系統可用性：目標可用率 99%，因 Azure / LINE 平台服務中斷造成的不可用，不計入乙方責任範圍。

4. Prompt 調整：每月含一次免費微調（活動更新、FAQ 調整）。額外調整以 $500 / 次計算。

5. AI 回覆免責：AI 回覆內容基於所提供資訊自動生成，乙方不對 AI 誤答導致之直接損失承擔賠償責任；如發現回覆異常，客戶應儘速通知乙方調整。

6. 智慧財產：系統架構、程式碼與 Azure 雲端資源歸乙方所有；Config 配置內容（FAQ、品牌資訊、回覆規則等）歸甲方所有，甲方可隨時要求乙方提供備份檔案，乙方不得拒絕。

7. 保密協議：雙方對本合作內容及費用條件保密，未經對方同意不對外揭露。

## 九、加購方案（未來擴充）

| Phase | 功能 | 預估費用（TWD） |
| --- | --- | --- |
| Phase 2 | 以圖搜圖（GPT-4o Vision）、Google Sheets CMS、PDF 知識庫（RAG） | 加購 15,000 20,000 |
| Phase 3 | 電商平台串接（Shopline / EasyStore / POS） | 加購 30,000 50,000 |

## 十、雙方簽署

本說明書經雙方親簽後生效，具合約效力，各持一份為憑。

|  | 甲方（客戶） | 乙方（服務提供者） |
| --- | --- | --- |
| 簽名 |  |  |
| 日期 | 2026-02-21 | 2026-02-21 |
| 職稱 / 身份 |  |  |

Buddy ShopAI — 你的電商服飾智慧好夥伴 🤖✨
如有疑問請聯繫：shawntseng40@gmail.com